СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Сороковая внеочередной сессии

от 18.04.2013 		п.Чернореченский                                      №173

О внесении изменения в решение

сессии от 20.12.2012г. №157

«Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Чернореченского

сельсовета Искитимского района

Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

В связи с развитием систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета и в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Совет депутатов Чернореченского сельсовета

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение сессии от 20.12.2012г. №157 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2012-2020 годы».

- Опубликовать данное решение сессии в газете «Знаменка».

Глава Чернореченского сельсовета                  Председатель Совета депутатов                                                _________________Л.В.Хамрачев                    ______________С.С.Гридин

УТВЕРЖДЕНА:

Решением сессии Совета

депутатов Чернореченского

сельсовета

от «20» декабря 2012 г. № 157

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2012-2020 ГОДЫ

п. Чернореченский

2012

- ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

2012-2020 годы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2012 - 2020 годы»; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 17.07.2009 № 190-ФЗ « Градостроительный кодекс Российской Федерации» - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 « 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района; |
| Разработчик Программы | Администрация Чернореченского сельсовета ООО «Межмуниципальная УО КК»; |
| Исполнитель Программы | Администрация Чернореченского сельсовета ООО «Межмуниципальная УО КК»; |
| Цели и задачи Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», прогнозом социально-экономического развития Чернореченского сельсовета, документами территориального планирования Чернореченского сельсовета, иными муниципальными правовыми актами, определяющими условия развития систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета; - повышение эффективности, устойчивости, надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения Чернореченского сельсовета; - разработка конкретных мероприятий с целью комплексной оптимизации, модернизации и реконструкции существующей коммунальной системы; - строительство систем коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета; |
| Срок реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | В 2012-2020 годы - тыс. руб. В том числе за счет: ФБ (Средства федерального бюджета); тыс.руб.; 95159. НСО (Бюджет Новосибирской области); тыс.руб.; 190727. МО (Бюджет муниципального образования); тыс.руб.; 7640. Внебюджетные поступления; тыс.руб.; 11238. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - развитие и реконструкция инженерных сетей с учетом существующей и перспективной застройки новых жилых домов; - замена ветхих и аварийных тепловых, водопроводных и канализационных сетей; - замена устаревшего оборудования; - строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом существующей и перспективной застройки новых жилых домов; - строительство распределительных газопроводов, газопроводов к жилым домам и к коммунальной котельной; |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения с 78% до 53%; - обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения Чернореченского сельсовета и исключение возникновения чрезвычайных ситуаций; - определение объема по ремонтно-восстановительным работам инженерных сетей; - повышение производительности, надежности и долговечности работы оборудования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества питьевой воды; - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров; - снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости распределения и производства тепло- водоснабжения; - улучшение санитарной и экологической обстановки в Чернореченском сельсовете; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация Чернореченского сельсовета, постоянная комиссия Совета депутатов Чернореченского сельсовета. |

Сводная ведомость

потребности в денежных средствах на реализацию Программы

| год | Потребность всего тыс. руб. | в т.ч. из федерального бюджета | из областного бюджета | из местного бюджета | из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 27337,2 | 2384,8 | 23925,7 | 650 | 376,7 |
| 2013 | 18881 | 2600 | 12603,1 | 920 | 2757,9 |
| 2014 | 20222 | 4600 | 13461 | 920 | 1241 |
| 2015 | 125201 | 74074 | 57037 | 1050 | 662,4 |
| 2016 | 20900 | 2600 | 16000 | 800 | 1500 |
| 2017 | 21000 | 2200 | 17100 | 800 | 900 |
| 2018 | 21100 | 2300 | 16800 | 800 | 1200 |
| 2019 | 21200 | 2200 | 16900 | 800 | 1300 |
| 2020 | 21300 | 2200 | 16900 | 900 | 1300 |
| ИТОГО | 297141 | 95159 | 190727 | 7640 | 11238 |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта населения. Инженерные сети МО обслуживают жилищный фонд, учреждения  социального значения, культурно-бытовые предприятия, и организации всех видов социально-экологической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение МО состоит из систем теплоснабжения, газо и водоснабжения. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению МО оказывает ООО «Межмуниципальная УО КК».

Чернореченский сельсовет включает в себя: п.Чернореченский, п.Койниха, п.Александровский, п.Рощинский, с.Старый Искитим, п.Рябчинка.

| № п/п | Наименование поселения | Численность проживающих (чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Чернореченский | 1967 |
| 2 | п.Александровский | 474 |
| 3 | п.Койниха | 403 |
| 4 | п.Рощинский | 721 |
| 5 | п.Рябчинка | 287 |
| 6 | с.Старый Искитим | 924 |
|  | ИТОГО | 4776 |

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение Чернореченского сельсовета осуществляется от 3-х котельных, находящихся в аренде «Межмуниципальная УО КК»: «Модульная котельная п.Чернореченский Искитимского района Новосибирской области». В котельных установлено 3 газовых котла, из которых 1 работает на газе, а 2 комбинированные. П.Рощинский 2 котла работают на угле. С.Старый Искитим 3 котла работают на угле, 2012г был заменен котел КР.

1.1.1. Институциональная структура

ООО «Межмуниципальная УО КК» заключает  договора оказания услуг по теплоснабжению с поставщиками и потребителями тепла. Оплата производится через расчетный счет и кассу ООО «Межмуниципальная УО КК».

Тепловые сети  составляют 5700м в двухтрубном исчислении, в том числе процент износа 78%, в четырехтрубном исчислении 11600м, процент износа составляет 9%.

1.1.2.Техническая характеристика тепловых сетей.

Год ввода тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1974-1985 годы,  в четырехтрубном исчислении в 2012г. Износ основных объектов тепловых сетей – 65%.

В настоящее время 5700м тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 17-22 %. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность.

1.1.3  Доля поставки ресурса по приборам учета:

Приборы учета тепла в многоквартирных домах жилого сектора не установлены, так как согласие собственников жилья получено только от трех домов, где приборы, учитывающие расход тепла ХВС и ГВС, будут

установлены в июне- июле 2013 года после окончания отопительного сезона.

Работа с населением по установке приборов учета ведется, и к 2014 году на всех многоквартирных домах будут установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии.

В 2012 году приборы учета тепла установлены в 5 организациях в сфере образования и культуры, что составляет 32% от общего числа бюджетных организаций.

1.1.4    Зона действия источников ресурсов

«Модульная котельная п.Чернореченский Искитимского района Новосибирской области» 2/10 в п.Чернореченский.

Котельная расположена по адресу: с. Чернореченский, ул. Тепличная 5, и обслуживает 24 многоквартирных домов, детский сад, сельский дом культуры, здание администрации.

Здание котельной построено в 2012 году.

На котельной установлено 3 котла: Е-1,0/9-2шт., КВТС-0,42-1шт., УВКр-0,4-1шт., протяженность тепловых сетей составляет  725 п.м.

Котельная  № 2/14 в п. Рощинский

Угольная водогрейная котельная в п. Рощинский расположена по адресу: п. Рощинский и обслуживает 6 многоквартирных домов, сельский дом культуры, школу.

На котельной установлено 2 котла: ДКРВ-0,85. протяженность тепловых сетей составляет 1,1 км. Годовой расход на котельной  833,566  тонны в год

Котельная  № 2/16 в с. Старый Искитим

Угольная водогрейная котельная в с. Старый Искитим расположена по адресу: с. Старый Искитим и обслуживает 11 многоквартирных домов, сельский дом культуры, школа, детский сад, магазин.

На котельной установлено 3 котла: ДКРВ-1,2, протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. Годовой расход на котельной  1337 тонны в год

1.1.5 Качество поставляемого ресурса. В настоящее время  4,7 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) находятся в неудовлетворительном состоянии, из них в с.Старый Искитим – 3,6 км. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 10-12% что в 2 раза превышает нормативное (5%)

Поставка теплоэнергии для потребителей осуществляется по температурному графику:

- при максимально низкой t наружного воздуха -39 градусов температура на подающем трубопроводе 85 градусов, на обратном трубопроводе 60 град усов- при t наружного воздуха +10 градусов температура на подающем                                   трубопроводе 51.1 градус, на обратном трубопроводе 47,6 градусов

1.1.6 Воздействие на окружающую среду. Тепловые сети проведены подземно и надземно. Тепловая изоляция выполнена из минеральных матов; надземные участки от воздействия осадков закрыты оцинкованным железом  и в отдельных местах стеклопластиком, негативное воздействие на окружающую среду  происходит при порывах и протечках в системе отопления.

1.1.7 Тарифы, плата за подключение; структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Каждый год для предприятия Департаментом по тарифам Новосибирской области устанавливается индивидуальный тариф за услуги по теплоснабжению

| показатели | Ед.изм | Факт 2012 г | Структура себестоимости % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф для бюджетных организаций с 01.01.2012 г | Руб./Гкал | 1068,5 | «Межмуниципальная УО КК» |
| Тариф для населения с 01.01.2012 г | Руб./Гкал. | 1260,83 | - |
| Тариф для бюджетных организаций 01.09.2012 г по 31.12.2012 г | Руб./Гкал | 1119,3 | - |
| Тариф для населения с 01.09.2012 г по 31.12.2012 г. | Руб./Гкал. | 1320,77 |  |
| Тариф на подключение | Руб. | нет | - |

1.1.8   Технические и технологические проблемы в системе

1) Высокая  степень износа теплосетей;

2) Низкая техническая оснащенность оборудованием.

Оборудование тепловых сетей на сегодняшний день имеет выше 65% физического и морального износа. В результате, идет рост тепловых потерь, утечек и как следствие рост подпитки сетевой воды.

Технические параметры указанных систем, физический и моральный  износ, мощность и пропускная способность предопределяют дальнейшее развитие населенных пунктов. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности МО и требует развития надежного питьевого водоснабжения. Имущественный комплекс водопроводного хозяйства МО находится в муниципальной собственности и передан в хозяйственное ведение ООО «Межмуниципальная УО КК».

2.2.  Институциональная структура

ООО «Межмуниципальная УО КК» заключает с потребителями договора оказания услуг по холодному водоснабжению от водозаборных скважин. Оплата производится через расчетный счет и кассу предприятия.

2.3.  Основные технические характеристики источников, сетей и др. объектов системы  переданные в ООО «Межмуниципальную УО КК»  в хозяйственное ведение сети водоснабжения, имеют протяженность

Всего по МО           -  22.7 км, в т. ч.:

-    п.Чернореченский   - 10,6 км;

-    п.Рощинский              - 3,5 км;

-    п.Койниха                   - 2,3 км.

-    п.Рябчинка                  - 1,1 км

-    п.Александровский   - 1,6 км.

-    с.Старый Искитим     - 3,6 км.

Водопроводные скважины – 9 ед.

В том числе:   -    п.Чернореченский - 2

-    п.Рощинский  - 2

-    п.Койниха - 2

-    п.Рябчинка -1

-    п.Александровский -1

-    с.Старый Искитим -1

Глубина скважина от 80 до 120 м.

Услуги по водоснабжению включают в себя подъем и транспортирование воды.

Состав сооружений системы водоснабжения включает:

- водозабор из подземного источника;

- резервуары для хранения регулирующего запаса воды;

- напорные и самотечные водоводы;

- разводящие сети.

Система водоснабжения централизованная локальная, по функциональному назначению относится к объединенной (жилая и производственная зоны) хозяйственно - питьевой производственной с пожаротушением из общей сети, по способу подачи воды - с механическим подъемом воды.

  - Баланс мощности и ресурса

Основные показатели производственной деятельности

ООО «Межмуниципальная УО КК» по водоснабжению

за  2012 год

| Наименование показателя | Единица измерения | ООО «Межмуниципальная УО КК» |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | Тыс. куб.м | 86,2 |
| Объем реализации услуг, в т. числе | Тыс. куб.м | 80,2 |
| Население | Тыс. куб.м | 78,6 |
| Бюджетные организации | Тыс. куб.м | - |
| Прочие потребители | Тыс. куб.м | 1,9 |
| Потери в сетях | % | 9 |
| Потери в сетях | тыс. куб.м | 7,8 |

Основные показатели деятельности  ООО «Межмуниципальная УО КК» по водоснабжению

| Наименование показателей | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- |
| Получено воды от 2-го подъема горводоканала | тыс. куб. м | 383,6 |
| Реализовано, всего | тыс. куб. м | 216,2 |
| в т. ч. населению | тыс. куб. м | 191,5 |
| бюджетным орг. | тыс. куб. м | 19,6 |
| прочим орг. | тыс. куб. м | 5,1 |
| Потери в сетях | тыс. куб. м | 167,4 |
| Потери в сетях | % | 43,6 |

Информация об объемах производства в населенных пунктах, на территории которых осуществляют свою деятельность предприятия, представлена на таблице № 1.

Таблица № 1.

2.5.  Зоны действия источников ресурсов

| № п/п | Наименование поселения | Численность проживающих (чел.) |  | Объем реализации, тыс. куб. м. на 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | пользующихся услугами данной организации | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | п.Чернореченский | 1967 | 431 | 983,5 | 996,4 |
| 2 | п.Александровский | 474 | 129 | 231 | 0 |
| 3 | п.Койниха | 403 | 119 | 201 | 0 |
| 4 | п.Рощинский | 721 | 283 | 361,5 | 0 |
| 5 | п.Рябчинка | 287 | 87 | 128 | 0 |
| 6 | с.Старый Искитим | 924 | 132 | 462 | 0 |
|  | Итого | 4776 | 1181 | 2367 | 996,4 |

Водоснабжением пользуется 73.6% населения. 26,4 % населения не охвачено водоснабжением в связи с тем, что установлены индивидуальные скважины и колодцы.

2.6. Качество поставляемого ресурса

Ежегодно органы Роспотребнадзора производят исследования воды из источников - скважин и в колонках. Вода подлежит для использования в пищевых целях и на хозяйственно - бытовые нужды. Качество воды по жесткости и механическим и микробиологическим примесям санитарным нормам соотвтствует.

2.7. Воздействие на окружающую среду

Множественные порывы водопроводной сети губительно действуют на окружающую среду. Происходит размыв грунта, разрушается фундамент жилых и нежилых помещений, подтопление домов, нарушение качества питьевой воды.

2.8. Тарифы, плата за подключение; структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Ежегодно для предприятия Департаментом по тарифам Новосибирской области устанавливается тариф за услуги по водоснабжению.

| показатели | Ед.изм | Факт 2012 г |
| --- | --- | --- |
| Тариф с 01.01.2012 г | Руб\куб.м | 18,55 |
| Тариф на подключение | Руб\п.м | 2200 |
| себестоимость | Руб\куб.м | 25,81 |

  - Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Из-за многочисленных порывов и изношенности водопровода летом население остается без воды, нарушается качество питьевой воды, увеличиваются потери в системе водоснабжения и затраты на обработку сетей после порывов.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

3.1Краткий анализ системы газоснабжения.

С 2010 года проводится газификация частного сектора населенных пунктов Чернореченского  сельсовета. Общая протяженность газопроводов низкого давления  в п. Чернореченский  составляет 13600 метров, природным газом пользуются 232 домовладения.

3.2.Институциальная структура

Договора на поставку природного газа потребители заключают с ОАО «Межрегионгаз» г. Новосибирск. Оплата производится через отделения Сбербанка согласно показаниям счетчиков.

3.3. Техническая характеристика.

Содержание уличных  газопроводов низкого давления в рабочем

состоянии обеспечивает ОАО «Новосибирскоблгаз», с которым

администрацией сельсовета заключен договор на техническое обслуживание, дворовые сети обслуживает он же, но по договорам с потребителями. Газопроводы высокого давления обслуживает ОАО «Сибирьгазсервис»

3.4. Доля поставки по приборам учета.

Все домовладения оборудованы счетчиками. Без них подключение к сетям не производится.

3.5. Зона действия источников ресурса.

В  п. Чернореченский  газопровод низкого давления проложен по улицам  Садовая, Школьная, Чкалова, Майская, Березовая, Степная, Мичурина,  Мостовая, Тепличная, , Транспортная, Лесная , Набережная, Кооперативная, Солнечная, Советская, пер. Советский.  Пользуются природным газом жители 232  домовладений, а также жители 16-ти многоквартирных домов..

3.6. Резервы и дефициты  источников ресурса.

Пропускная способность   газопроводов позволяет подключить к ним все домовладения на улицах, где построены газопроводы. Имеются проекты газификации всех улиц п. Чернореченский, подготавливается документация по газификации  п. Койниха, п. Рябчинка.

3.7. Надежность работы системы.

За все время пользования природным газом не было ни одного отключения по техническим причинам. Все индивидуальные отопительные установки оборудованы газоанализаторами, своевременно проводятся регламентные работы. Давление газа в системе стабильное.

3.8. Качество поставляемого ресурса.

Поставка природного газа производится на основании договоров с потребителями, состав газа и его теплотворная способность соответствует ГОСТам.

3.9. Воздействие на окружающую среду.

Благодаря использованию природного газа вместо других видов топлива: угля, дров и других материалов резко снизился уровень выброса в атмосферу углекислого газа и других продуктов горения. Земля не засоряется шлаками.

3.10. Тарифы, плата за подключение.

Стоимость природного газа  определяется постановлениями Правительства Российской Федерации, платы за подключение ОАО «Новосибирскоблгаз».

3.11. Технические и технологические проблемы в системе.

Благодаря своевременному проведению регламентных работ по техническому обслуживанию газопроводов никаких проблем технического и технологического характера не возникает.

4.ВОДООТВЕДЕНИЕ

4.1. Краткий анализ существующего состояния системы

водоотведения

Централизованная система водоотведения существует только на п. Чернореченском , обслуживает пяти и двухэтажные дома на улицах Тепличная, Кооперативная, Советская, Школьная.  Общая протяженность   канализационной сети   составляет  7 км. На остальной территории слив производится в выгребные ямы.

4.2. Институциальная структура.

ООО «Межмуниципальная УО КК»  заключает договора с потребителями услуг. На транспортировку стоков и  очистку с Новосибирским заводом искусственного волокна г. Искитим. Расчет производится через расчетный счет и кассу предприятия. Сети построены в 1073-1985 гг. Износ сетей составляет 95%.

4.3. Техническая характеристика.

Диаметр труб 150-300 мм, в связи с большим износом труб и канализационных колодцев часто происходят порывы и заторы. Система безнапорная.

4.4. Доля поставки по приборам учета.

Общедомовых  приборов учета нет. Общий учет стоков  ведется на КНС ООО «Межмуниципальная УО КК» , согласно которому производится оплата за транспортировку и очистку стоков.

4.5. Резервы и дефициты источников ресурсов.

Пропускной способности канализации недостаточно для обеспечения бесперебойной работы, требуется замена изношенных труб диаметром 200 мм на трубы Д300 мм.

4.6. Надежность работы системы.

В связи с большим износом труб  работа системы канализации не надежна.

4.7. Качество поставляемого ресурса.

Внутридомовые сети находятся в удовлетворительном состоянии, в основном порывы и заторы происходят в наружных сетях.

4.8. Воздействие на окружающую среду.

Порывы и заторы на канализационных сетях негативно влияют на окружающую среду. После устранения неисправностей проводится рекультивация территории, что влечет дополнительные затраты.

4.9. Тарифы, плата за подключение.

Тариф на стоки составляет  16,27 руб. в месяц на 1 человека.   Подключение   новых потребителей не планируется.

4.10. Технические и технологические проблемы в системе.

Высокая степень износа сетей. Низкая пропускная способность. Необходимость установки перекачивающих насосов.

5. РАБОТА С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.

5.1. Краткий анализ существующего состояния.

Твердые бытовые отходы от жителей многоквартирных домов п.         Чернореченский ,  согласно утвержденным графикам сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) от благоустроенного жилья и частного сектора осуществляется мусоровозами марки КО-440. Заключено 4 договора по обеспечению вывоза ТБО с организациями различных форм собственности.

5.2. Доля поставки ресурса по приборам учета.

Расчет за вывоз ТБО производится по усредненным нормам на 1 человека.

5.3. Зона действия источников ресурса.

Фактически все население имеет возможность централизованного вывоза ТБО. В то же время имеются случаи несанкционированных свалок мусора.

5.4. Резервы и дефициты источников ресурса.

Для обеспечения качественной работы по переработке ТБО планируется создание специальных площадок с твердым покрытием, оснащенных контейнерами с крышками и вывоз контейнеров специализированным транспортом на оборудованный полигон со всей территории муниципального образования.

5.5. Надежность работы системы.

Существующую систему работы с ТБО можно признать временной, так как  сбор и перевозка отходов не соответствует нормативам, да и переработка ТБО должна производиться на полигоне, а не на свалке.

5.6. Качество поставляемого ресурса.

Действующая система  работы с ТБО не соответствует нормативам.

5.7. Воздействие на окружающую среду.

Сбор  ТБО в открытые транспортные средства отрицательно влияет на окружающую среду. Мусор раздувается ветром, подвержен воздействию атмосферных осадков, от транспортных средств  идет неприятный запах. На свалке мусор сжигается, что тоже загрязняет атмосферу.

5.8. Тарифы, плата за подключение.

Тариф на вывоз ТБО составляет  руб. на 1 человека в месяц.

5.9. Технические и технологические проблемы в

системе.

Для обеспечения нормальной работы по вывозу и переработке ТБО требуется построить полигон ( место его размещения сейчас уточняется), оборудовать площадки для сбора ТБО, комплектовать их контейнерами.

6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ.

6.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

6.1.1.Количественное определение перспективных показателей развития МО

В перспективе к сетям теплоснабжения  планируется подключение новых потребителей,

| показатели | Ед.изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения п. Чернореченский | чел | 1967 | 1971 | 1985 | 1998 | 2067 | 2109 | 2205 | 2289 |
| Численность населения пользующихся центральным отоплением п.Чернореченский | чел | 793 | 826 | 879 | 886 | 846 | 894 | 1023 | 1100 |
| Численность населения с.Старый Искитим | чел. | 924 | 936 | 955 | 978 | 1000 | 1027 | 1062 | 1100 |
| Численность населения, пользующегося центральным Отоплением с.Старый Искитим | чел. | 214 | 215 | 217 | 217 | 220 | 223 | 224 | 225 |

Вновь строящиеся индивидуальные дома будут подключаться к системе газоснабжения

6.2. Водоснабжение

6.2.1.Количественное определение перспективных показателей развития МО

| показатели | Ед.изм |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения п. Чернореченский | чел |  | 1967 | 1971 | 1985 | 1998 | 2067 | 2109 | 2205 | 2289 |
| Численность населения п. Александровский | чел |  | 474 | 481 | 492 | 501 | 513 | 524 | 533 | 541 |
| Численность населения п. Койниха | чел |  | 403 | 411 | 421 | 432 | 441 | 453 | 467 | 475 |
| Численность населения п. Рощинский | чел |  | 721 | 733 | 746 | 757 | 768 | 779 | 786 | 795 |
| Численность населения п. Рябчинка |  | чел | 287 | 286 | 297 | 307 | 318 | 325 | 334 | 345 |
| Численность населения с.Старый Искитим |  | чел | 924 | 939 | 942 | 954 | 969 | 981 | 999 | 1010 |
| Численность населения по МО |  | чел | 4776 | 4801 | 4883 | 4949 | 5075 | 5171 | 5324 | 5455 |

7.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

7.1. критерии доступности для населения коммунальных услуг

Заявлений от населения на подключение к системе отопления не поступало.

7.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

| годы | теплоснабжение |  | водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм | Тепловая нагрузка | Ед.изм | Расход воды на человека в месяц |
| 2012 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2013 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2014 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2015 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2016 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2017 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2018 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2019 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |
| 2020 | Гкал\м2 | 0,033 | м3 \чел\мес | 9,75 |

7.3. Величины новых присоединяемых нагрузок

Новых тепловых нагрузок в системе теплоснабжения  предполагается, вследствие того, что на п. Чернореченском намечено строительство новых объектов жилья, т.е 3-ри трех этажных жилых дома на 90  квартир. Строительство запланировано на третий квартал 2013 года.

| показатели | Ед.изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды на домовладение | М3\мес | 11,4 | 12,5 | 12,5 | 13,1 | 13,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |

7.4. Показатели надежности в каждой системе ресурсоснабжения

Теплоснабжение: Потери в сетях 10%

Водоснабжение: Потери в сетях 43,6%; после реконструкции 5%.

8. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

8.1. Программа инвестиционного проекта строительства системы теплоснабжения  Чернореченского сельсовета с.Старый Искитим Искитимского района Новосибирской области на 2013-2014 год.

| Наименование программы | Инвестиционная программа строительства системы теплоснабжения Чернореченского сельсовета с.Старый Искитим Искитимского района Новосибирской области" на 2013- 2014 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы Чернореченского сельсовета с.Старый Искитим и строительство системы теплоснабжения на2013- 2014 год |
| Заказчик программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Цели программы | повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения с.Старый Искитим; обеспечение технического перевооружения и реконструкции отрасли; увеличение эффективности работы коммунальной инфраструктуры; увеличение степени использования производственных мощностей с.Старый Искитим |
| Задачи программы | строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе; строительство тепловых сетей с.Старый Искитим. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы В 2013г. – 2014г. 246000,0 тыс.руб., в т.ч. По источникам финансирования: внебюджетные средства – 0тыс.руб.; средства бюджета МО –1260 тыс.руб.; средства бюджета НСО – 19560 тыс.руб.; собственные средства предприятия – 3780 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания граждан; 2. Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов: снижение удельного расхода топлива в расчете на единицу выработанного объема тепла; снижение удельного расхода электроэнергии в расчете на единицу выработанного объема тепла; повышение производительности труда; 3. Предотвращение критического уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе Экономическая эффективность проекта составит 3662,9 тыс.руб., в том числе: по электроэнергии 383,3 тыс.руб. по топливу 620,0 тыс.руб. по тепловой энергии 455 тыс.руб. сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы 2427,450 тыс.руб. Окупаемость проекта составит 6,5 года. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2014 гг. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района, Совет депутатов Чернореченского сельсовета. |

Индикаторы экономической эффективности

Экономический эффект от модернизации тепловых сетей и котельной составит:

- по электроэнергии							160,4 тыс.руб.

- по топливу 								620 тыс.руб.

-по тепловой энергии                                                                     455 тыс.руб.

сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы 2427450 тыс.руб.

1. При выработке 4139 Гкал расход угля составляет 1337 т. в год

1337 : 4,139 = 323 кг угля на 1 Гкал

стоимость 1Гкал составит: 0,323 * 2500= 808  руб,

где 0,323  расход топлива,  2500 руб. стоимость 1 тонны угля.

При установке 3 котлов мощностью - 2,79 МВт с коэффициентом полезного действия (КПД) 80% расход топлива за год по проекту составит 1633 т.

расход угля на производство 1 Гкал  составит:  1633:5,056 = 322 кг,

стоимость 1 Гкал тепла составит: 322*2,5=805руб., где 322кг расход угля на 1 Гкал тепла, 2500руб. стоимость 1т угля.

Экономия после строительства новой котельной составит: при работе 2 котлов

544,32*2 = 1088,64 т. угля в год , где 544,32т расход для оного котла по норме.

1337- 1088,64 = 248 т угля в год-экономия угля

248 * 2500 = 620000 руб. год.

До реализации проекта на выработку 4139 Гкал, расход электроэнергии составлял 212959 тыс.кВт в год

212959:4139Гкал=51,5 кВт на 1 Гкал, по нормативам 35кВт на 1 Гкал

После реализации проекта потребление электроэнергии составит

152114:4139=36кВт на 1 Гкал

Экономия составит: 51,5-36=15,5кВт на 1 Гкал;

4139*15,5=64,2 тыс.кВт

64,2*2,5= 160,4 тыс.руб. в год

2.  Экономия  финансовых  средств при  снижении потерь тепла при  транспортировке - по тепловым сетям потери до модернизации 34.2%-1415,5Гкал

После реализации проекта потери составят 5 % - 206 Гкал

3. Экономия финансовых средств на ремонтно-восстановительные работы:

- факт 2012г. 	2500,5тыс.рублей

- после модернизации 73 тыс.рублей

2500,5- 73= 2427,5 тыс.рублей

| Показатели | Факт 2012 год | После реализации проекта | Экономический эффект, тыс.руб. год |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (удельный норматив, кг.у.т./Гкал) | 332 | 323 | 620 |
| Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии (кВт/Гкал) | 51,5 | 36 | 160,4 |
| уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии (%) | 878 | 423 | 455 |
| Снижение аварийности (ед/км) | 14 | 0,5 | 121,4 |
| Расходы на аварийные работы (тыс.руб.) | 2500,5 | 73 | 2427,5 |
| Итого: |  |  | 3784,3 |

ВЫВОДЫ:   Реализация проекта имеет высокое социальное значение, направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами теплоснабжения, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, снижение расходов на производство тепловой энергии.

Экономический эффект составит 3784,3 тыс. рублей в год.

Окупаемость проекта 24600: 3784,3 = 6,5 года.

9. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

9.1.  Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Чернореченского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области -Ответственный за реализацию Программы.

Администрация Чернореченского сельсовета координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.

10. План-график работ по реализации программы

|  | Сроки разработки |
| --- | --- |
| Техническое задание для организаций коммунального комплекса | 30 дней |
| Принятие решений для выделения бюджетных средств | 30 дней |
| Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов,в т.ч. на концессию | 60 дней |

10.1. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Отчет о ходе выполнения программы предоставляется ежеквартально в администрацию Чернореченского сельсовета

10.2. Порядок и сроки корректировки программы

Корректировка программы может производится по мере изменений данных, изменения мероприятий согласно постановления Главы  Чернореченского сельсовета. Программа с изменениями утверждается решением сессии Совета депутатов  Чернореченского сельсовета

Приложение

к Программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Чернореченского сельсовета

на 2012 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Чернореченского сельсовета

НА 2012 - 2020 ГОДЫ

| N | Наименование | Объем работ | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия, адрес |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п.Чернореченский: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ямочный ремонт дороги ул.Советская | 1км |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | ремонт водонапорной башни |  |  | 800 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 4 | ямочный ремонт дороги ул.Школьная | 0,8 км |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 5 | капитальный ремонт КН | 1 км |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ремонт водопровода ул.Тепличная, ул.Садовая, ул.Школьная | 2,5 км |  |  | 650 | 245 | 178 |  |  |  |  |
| 7 | уличное освещение ул.Транспортная, ул.Березовая, ул. | 3,5 км |  | 101 | 112 | 101 | 123 | 231 |  |  |  |
| 8 | газификация |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | м-он Синтез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ремонт дороги | 0,8 км |  |  | 780 |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | уличное освещение | 0,8 км |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
| 12 | газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Рощинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | газификация |  |  |  |  | 111110 |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт котельной |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт водонапорной башни |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ремонт водопровода | 2,5 км |  |  | 120 | 130 |  | 140 |  |  |  |
| 5 | ремонт дороги | 2,9 км |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Рябчинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт водонапорной башни |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт водопровода | 2,4 км |  |  |  | 1155 |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт дороги | 2,3 км |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Александровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт водонапорной башни |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт водопровода | 2,8 км |  | 120 |  | 130 |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт дороги | 3,4 км |  |  |  |  | 786 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Старый Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт водонапорной башни |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт водопровода | 4,2 км |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | строительство котельной |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | строительство теплотрассы | 3,6 км |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт дороги | 4,6 км |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 6 | газификация |  |  |  |  |  |  |  | 11120 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Койниха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт водонапорной башни |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ремонт водопровода | 3,8 км |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | газификация |  |  |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |
| 4 | уличное освещение | 1,5 км |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт дороги | 2,1 км |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 16881 | 18222 | 125201 | 20900 | 21000 | 21100 | 21200 | 21300 |