УТВЕРЖДЕНА

Решением сессии

Совета депутатов

Чернореченского сельсовета

От 22.03.2016 г.№28

Программа капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу Новосибирская область Искитимский район п.Чернореченский,

на 2016-2038 годы

п.Чернореченский

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Характеристика существующего состояния общего имущества в многоквартирных домах.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

- Перечень многоквартирных домов.

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы.

- Система программных мероприятий.

- Ресурсное обеспечение Программы.

- Информационное и методическое обеспечение Программы.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу Новосибирская область Искитимский район п.Чернореченский, на 2016-2038 годы |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области № 360-ОЗ) |
| Заказчик Программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Разработчики программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области; МУП «Чернореченское» |
| Руководитель Программы | Глава Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Каликин С.В. |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. Задачи: 1. Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества. |
| Основные этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2038 год Этапы осуществления Программы: Первый этап – 2016 -2017гг; Второй этап – 2022 год; Третий этап – 2025-2028 гг; Четвертый этап – 2034-2038гг. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области; МУП «Чернореченский» |
| Источники финансирования Программы | - Средства собственников помещений в многоквартирных домах путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; - Средства областного бюджета; - Средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | количество многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 18 домов; общая площадь многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт – 13690,2 м.кв. |
| Организация контроля за реализацией Программы | координацию деятельности исполнения Программы осуществляет Глава Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Каликин С.В. |

- Характеристика существующего состояния общего имущества в многоквартирных домах

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа 58%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания          нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для  проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых  помещений непригодными для проживания)        нет

18. Строительный объем  1258,32 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 531,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  336,50  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  868,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 187,80 кв.м.

20. Количество лестниц  3 шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | деревянные, |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная | --------- |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | предусмотрено |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |  |
| электроплиты |  | предусмотрено |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | предусмотрено |  | удовлетворительное |  |
| сети проводного радиовещания |  | предусмотрено |  |  |  |
| сигнализация |  | не предусмотрено |  |  |  |
| мусоропровод |  | не предусмотрено |  |  |  |
| лифт |  | не предусмотрено |  |  |  |
| вентиляция |  | предусмотрено |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | скрытая, открытая проводка |  | удовлетворительное |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение |  | сети открытого водоразбора |  |  |  |
| водоотведение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| газоснабжение |  | нет |  |  |  |
|  |  | Центральное отопление |  |  |  |
| отопление (от котельной) печи |  |  |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | вывоз |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  46%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания          нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для  проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых  помещений непригодными для проживания)        нет

18. Строительный объем  1258,32 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 524,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  336,50  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  740,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 187,80 кв.м.

20. Количество лестниц  3 шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери | деревянные, |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| наружная | --------- |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | предусмотрено |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |  |
| электроплиты |  | предусмотрено |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | предусмотрено |  | удовлетворительное |  |
| сети проводного радиовещания |  | предусмотрено |  |  |  |
| сигнализация |  | не предусмотрено |  |  |  |
| мусоропровод |  | не предусмотрено |  |  |  |
| лифт |  | не предусмотрено |  |  |  |
| вентиляция |  | предусмотрено |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | скрытая, открытая проводка |  | удовлетворительное |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение |  | сети открытого водоразбора |  |  |  |
| водоотведение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| газоснабжение |  | нет |  |  |  |
|  |  | Центральное отопление |  |  |  |
| отопление (от котельной) печи |  |  |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | вывоз |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном домеI.

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  27%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  1291,68 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 538,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   329,40 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 653,9 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 208,8 кв.м.

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 36 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров нет  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери |  |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | предусмотрено |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |  |
| электроплиты |  | предусмотрено |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | предусмотренно |  | удовлетворительное |  |
| сети проводного радиовещания |  | предусмотрено |  |  |  |
| сигнализация |  | не предусмотрено |  |  |  |
| мусоропровод |  | не предусмотрено |  |  |  |
| лифт |  | не предусмотрено |  |  |  |
| вентиляция |  | предусмотрено |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | скрытая, открытая проводка |  | удовлетворительное |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение |  | Сети открытая система водоразбора |  |  |  |
| водоотведение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| газоснабжение |  | нет |  |  |  |
| отопление (от котельной) |  | центральное |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | ВЫВОЗ |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский  район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  28%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем 1720,08 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   716,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 374,50  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 740,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 342,2 кв.м.

20. Количество лестниц   2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров нет  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет  кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  | н/удовлетворит |  |
| 3. Перегородки | кирпич |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| чердачные |  |  |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| подвальные | Сборные железобетонные |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы | деревянные |  | удовлетворительное |  |
| окна |  |  |  |  |
| двери |  |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | предусмотрено |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |  |  |
| электроплиты |  | предусмотрено |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  | предусмотрено |  | удовлетворительное |  |
| сети проводного радиовещания |  | предусмотрено |  |  |  |
| сигнализация |  | не предусмотрено |  |  |  |
| мусоропровод |  | не предусмотрено |  |  |  |
| лифт |  | не предусмотрено |  |  |  |
| вентиляция |  | предусмотрено |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | скрытая, открытая проводка |  | удовлетворительное |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| горячее водоснабжение |  | Сети открытая система водоразбора |  |  |  |
| водоотведение |  | сети |  | удовлетворительное |  |
| газоснабжение |  | нет |  |  |  |
| отопление (от котельной) |  | центральное |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |  |  |
| ТБО |  | ВЫВОЗ |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  29%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  1722,96 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   717,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -  469,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 740,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   248,9кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров  нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)     нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Тепличная, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  35%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  5

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  90

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества      нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  9462,96 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3942,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2394,0  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1782,0  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1548,9 кв.м.

20. Количество лестниц  5 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 60 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | стеклопакеты, | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  31%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  968,64 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  403,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  265  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 445,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  138,6 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4-х скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  28

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  930,5 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  372,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  348,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4-х скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  1686 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   674,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -  194,4  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 480,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  136,3 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                               нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  27%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  936,72		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   390,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -  254  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 471,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  136,3 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                               нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  46%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  1699,7 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 282  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   360,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 679,9 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  37,0 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер, | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  23%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем  676,8 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 282  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   245 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 471,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  37,0 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер, | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  29%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  _- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания -нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)   -  нет

18. Строительный объем            843.6 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   351,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   -  221,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 433,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   130,5 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров нет  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    -  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  29%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем                  1631,76куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   679,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -  467,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 638,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 212,9  кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров нет  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер, | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область,Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Советская, 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  48%

7. Год последнего капитального ремонта   нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  - 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем                      1822,25   куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   728,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  481,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 742,0  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  246,7 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область,Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Советская, 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа  более  36%

7. Год последнего капитального ремонта   нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  - 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем                      1746,48   куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   727,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  481,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 742,0  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  246,7 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от котельной) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | ВЫВОЗ |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Советская, 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета   0 %

6. Степень фактического износа  более  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  есть

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем             1756,08 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  731,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  477,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  742,0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  254,0 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от котельной) | центральное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | вывоз |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Состояние общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме,

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  633227, Новосибирская область, Искитимский район, с.Старый Искитим, ул.Саратовская, 2а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета   0 %

6. Степень фактического износа  более  66%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  есть

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания             нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                             нет

18. Строительный объем             1643,25  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  657,3кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  418,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  215,3 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  239,3 кв.м.

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 24 кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4 скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные, | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, обои, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | предусмотрено |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | предусмотрено |  |
| телефонные сети и оборудование | предусмотрено | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | предусмотрено |  |
| сигнализация | не предусмотрено |  |
| мусоропровод | не предусмотрено |  |
| лифт | не предусмотрено |  |
| вентиляция | предусмотрено |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая, открытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | сети | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Сети открытая система водоразбора |  |
| водоотведение | сети | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от котельной) | центральное |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| ТБО | вывоз |  |
| 11. Крыльца |  |  |

## II. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 436-п «О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области». В первоочередном порядке Программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

## III. Перечень многоквартирных домов.

Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, Искитимского района, п.Чернореченский, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 436-п «О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», приведен в приложении №1 к Программе.

## IV. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Задачи Программы:

обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества.

Программа формируется на срок 22 года, реализуется в 2016-2038 годах.

Программа формируется для всех многоквартирных домов, находящихся на территории Новосибирской области, Искитимского района, п.Чернореченский вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти Новосибирской области, органы местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком на три года) планы реализации Программы в соответствии со статьей 12 Закона Новосибирской области № 360-ОЗ.

## V. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия Программы реализуются на основании ежегодно корректируемого перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества (приложение к Программе).

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2-9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Новосибирской области, установлен Жилищным кодексом Российской Федерации и статьей 14 Закона Новосибирской области № 360-ОЗ.

## VI. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета Новосибирской области предусмотрены статьей 15 Закона Новосибирской области № 360-ОЗ.

## VII. Информационное и методическое обеспечение Программы

Правительство Новосибирской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, а также органы местного самоуправления обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации до сведения собственников общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области:

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

о системе контроля за расходованием средств региональными операторами, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы представляется собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, а также путем проведения семинаров.