АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2017г. № 99

п.Чернореченский

Об утверждении  муниципальной программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Чернореченского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области на 2017 - 2027 гг.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного  развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",  администрация  Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2017 -  2027 гг.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и в газете «Знаменка»;

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельсовета 					         С.В. Каликин

Приложение

к постановлению администрации

Чернореченского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

от "18" июля 2017г. № 99

Муниципальная программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2017- 2027 гг.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области; Генеральный план Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) 633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский, ул. Кооперативная, д.3 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении; - Количество детских игровых площадок; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, модернизации объектов культуры; - уличное освещение. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: - мероприятия не предусмотрены. 2. Здравоохранение: - мероприятия не предусмотрены. 3. Культура: -строительство дома культуры п.Чернореченский; - уличное освещение; - строительство детских площадок; |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2027 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2017 - 2021 гг. 2 этап - 2022 - 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 162300 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2017 г. – 1200 тыс. руб.; 2018 г. – 130 тыс. руб.; 2019 г. – 160000 тыс. руб.; 2020 г. – 150 тыс. руб.; 2021 г. – 120 тыс. руб.; 2022-2027 гг. – 700 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2027 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры. |

1.    ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

В соответствии с Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 г. N 200-ОЗ"О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области " наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 6 населенных пункта: п.Чернореченский, с.Старый Искитим, п.Рощинский, п.Александровский, п.Койниха, п.Рябчинка.  Площадь территории поселения составляет 27196 га.

  - Территория поселения.

Населенные пункты: п.Чернореченский, с.Старый Искитим, п.Рощинский, п.Александровский, п.Койниха, п.Рябчинка.

Административный центр поселения – п.Чернореченский является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения, имеющими потенциал к градостроительному развитию на рассматриваемую перспективу документа территориального планирования. Транспортные связи поселения осуществляются автобусами.

Климат территории континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения расположено 17 многоквартирных домов.

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| ______ сельсовет Искитимского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование) | Площадь, тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 27196 га |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 790,17 га |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 25640 га |
| В т.ч. пашни | 12940,0 |
| сенокосы | 10870,0 |
| пастбища | 1830,0 |
| многолетние насаждения | 2549,83 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 1542,0 |
| В т.ч. земли промышленности | 356,0 |
| земли энергетики | 187,0 |
| земли транспорта | 432,0 |
| земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 567,0 |
| Земли лесного фонда | 970,0 |
| Земли водного фонда | 340,61 |

Население

По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальном образовании  по месту проживания зарегистрировано 4643 человека. Основная масса населения - 41% - зарегистрирована в п.Чернореченский (Таблица № 2).

Таблица № 2

Численность населения  муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| п.Чернореченский | 1912 | 1878 | 1916 | 1919 | 1954 |
| с.Старый Искитим | 934 | 882 | 881 | 885 | 908 |
| п.Рощинский | 756 | 692 | 680 | 679 | 692 |
| п.Александровский | 460 | 452 | 452 | 460 | 482 |
| п.Койниха | 413 | 404 | 400 | 451 | 403 |
| п.Рябчинка | 294 | 285 | 301 | 308 | 297 |
| ИТОГО по поселению: | 4816 | 4593 | 4630 | 4643 | 4736 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 49 лет, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет) составляет 60 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов – 400 человек, население пенсионного возраста – 911 человек (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Число жителей |  | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ноговозраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Чернореченский | 1919 |  | 170 | 234 | 389/469 | 404/253 |  |  |
| с.Старый Искитим | 885 |  | 85 | 99 | 193/234 | 163/111 |  |  |
| п.Рощинский | 679 |  | 54 | 105 | 151/194 | 118/57 |  |  |
| п.Александровский | 460 |  | 48 | 54 | 90/136 | 74/58 |  |  |
| п.Койниха | 451 |  | 31 | 67 | 95/135 | 67/56 |  |  |
| п.Рябчинка | 308 |  | 39 | 44 | 64/78 | 54/29 |  |  |
| Итого по поселению: | 4643 | 427 |  | 603 | 982/1246 |  | 880/564 |  |

* Данные по состоянию  01.01.2017 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-2016 годы остается в положительном значении: число родившихся превышает число умерших. При этом процесс естественной прибыли населения постепенно увеличивается, а по итогам 2016 года, согласно прогнозу, естественный прирост населения составит 173 человека.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом повысилось на  13 человек,  однако на 2017 год текущие показатели рождаемости превышают значения 2016 года на 93 человека.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (прогноз) |
| Число родившихся | 65 | 59 | 59 | 38 | 12 |
| Число умерших | 69 | 27 | 27 | 42 | 26 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -4 | 32 | 32 | -4 | -14 |

Миграционная ситуация в поселении складывается положительным образом: сохраняется наметившаяся еще с 2009 г. тенденция к превышению числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5

Миграционный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | чел. | 421 | 427 | 207 | 355 | 108 |
| Выбыло | чел. | 284 | 297 | 103 | 282 | 77 |
| Миграционный прирост, убыль(-) | чел. | 137 | 130 | 104 | 73 | 31 |

Численность работающих в муниципальном образовании граждан относительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. По состоянию на 01.01.2017 г. экономически активное населении составляет 2877 человек (60% от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих в муниципальном образовании граждан  занято в сфере экономики.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 14 индивидуальных предпринимателя.

Основным видов деятельности  в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении, крестьянских (фермерских) хозяйств 12, 14 индивидуальных предпринимателей, 678 личных подсобных хозяйств.

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям, так по сравнению с 2016 годом в 2017 году численность КРС увеличилось на 175 головы, к 2015 году по сравнению с 2016 увеличилась на 142 головы. На конец 2016 года поголовье КРС в хозяйствах населения, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 8050 - голов, коров - 205, свиней 375,  овец и коз 207.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости, что в свою очередь является одним из  стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В п.Чернореченский имеется почтовое отделение (п.Чернореченский, ул. Кооперативная, 1).

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

Образование

Комфортное проживание на территории  муниципального образования предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад п.Чернореченский;

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад с.Старый Искитим.

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует МБДОУ детский сад п.Чернореченский. По состоянию на 01.01.2017 г. Численность детей в учреждениях дошкольного образования 2016 году составила 162 человек. Педагогический состав насчитывает 14 человек.

Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1969 году, проектная мощность здания составляет 140 мест.

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует МБДОУ «Колосок» детский сад с.Старый Искитим. По состоянию на 01.01.2017 г. в детском саду функционируют 2 разновозрастных группы, сад посещает 36 -детей. Педагогический состав насчитывает 36 человек.

Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1980 году, проектная мощность здания составляет 90 мест.

На территории МО Чернореченский сельсовет находятся 2 средние общеобразовательные школы, 3 основные образовательные школыв п. Чернореченский, в с.Ст. Искитим.

Численность учащихся на начало нового учебного 2016 года составила 584 человек.

Число педагогов составило 79 человек.

Во всех школах организовано горячее питание, работают группы продленного дня. Все школы поселения подключены к сети Интернет.

В школах работают спортивные секции и кружки. Проводятся различные мероприятия.

Физическая культура и массовый спорт

Количество штатных работников администрации Чернореченского сельсовета – нет.

Инструктор физической культуры и спорта (по договору) - 1 человек;

Количество общественников занимающихся физкультурой и спортом в поселениях Чернореченского сельсовета – 6 человек.

Организованных групп (секций), занимающихся физкультурой и спортом  3 группы по 30 человек.

На территории Чернореченского сельсовета проводились спортивно – массовые мероприятия;

- Спартакиада  Чернореченского с/с (июль-сентябрь) – участвовало 139 чел.

Турнир по волейболу, посвященный  «Дню Защитника Отечества» (Чернореченский с/с, Совхозный с/с, р.п. Линево, Маяк) – 37 человек;

Участие Чернореченского с/с в районных и областных мероприятиях:

Турнир по волейболу, посвященный 70-летия победы ВОВ (принимали участия с.Старый Искитим, с.Лебедевка, с.Быстровка, п.Чернореченский, п.Маяк);

Финансирования физкультуры и спорта на 2016 год  составляет -149,1 тыс.руб.

Принималось участие в районных и областных спортивных мероприятиях:

- летняя и зимняя спартакиады пенсионеров;

- комплексная спартакиада Искитимского района;

- зимняя спартакиада МО Искитимского района.

- спортивный праздник «День физкультурника», (ГТО, армспорт, легкая атлетика).

Культура

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернореченское досуговое объединение» в состав, которого входят 4 здания Дома культуры: ДК п. Чернореченский, ДК с.Ст. Искитим, СК п. Рощинский, СК п. Рябчинка, п. Александровский и п. Койниха обслуживаются агитбригадой.

ДК п. Чернореченский: зал на 175 посадочных мест, в штатном расписании 4 единицы – директор МБУК, худ. руководитель, звукорежиссер, хормейстер, аккомпаниатор, 2 рабочих к/о, бухгалтер, 2 вахтера (дневных).

- В МБУК «Чернореченское  досуговое объединение» было утверждено 15 штатных единиц. Среднесписочная численность  за 2016 год составляет 14человек.

ДК с.Старый Искитим: зал на 200 посадочных мест, СК п. Рябчинка: зал на 45 посадочных мест, СК п. Рощинский: зал на 100 посадочных мест.

Библиотечное обслуживание населения

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования  выполняет 3 библиотеки. Штатная численность работников библиотеки составляет 4 человека. Количество пользователей – 950 человек, за год выдано 28520 экземпляров книг.

В библиотеке п.Чернореченский регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки  краеведением, ведётся краеведческая картотека статей по местной печати, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Здравоохранение

Сеть здравоохранения представлена 6 ФАПами. Медицинским обслуживанием населения занимаются 8 медработников. Обеспеченность медицинскими работниками – 1,7 на 1000 человек.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане  поселения, численность населения  поселения к 2027 году по сравнению с 2013 годом может увеличиться на 84 человек, что составит 4900 человек.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 6).

Таблица № 6

Демографический состав населения  поселения

(прогноз на 2027 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособ-ного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернореченский сельсовет Искитимского района Новосибирской области | 4900 | 450 | 650 | 1750/1150 | 900 |

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности,  сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно как посредством уплотнения классов и групп, так и за счет открытия дополнительных групп (классов) и использования незадействованных (занятых сторонними организациями) площадей зданий образовательных учреждений. Решение вопроса об увеличении мощностей образовательных учреждений является компетенцией муниципального района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для поселения видов спорта.

В сфере культуры острым является вопрос обеспечения Чернореченского сельского дома культуры собственными специализированными помещениями для репетиций и выступлений.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на соответствующем уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 5-10 минут. Прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий как по увеличению количества детских площадок, так и по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение численности населения к 2027 году не приведет к значительному снижению расчетных показателей и необходимости введения дополнительных мощностей (строительства/реконструкции) объектов здравоохранения.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | строительство дома культуры п.Чернореченский | Находится в аварийном состоянии | Здание ДК п.Чернореченский на 1000 посадочных мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |
| 2 | уличное освещение | Отсутствует | Обустроенная зона с уличным освещением для культурного отдыха в администрации Чернореченского сельсовета | Создание условий для культурного семейного отдыха на природе; Обустройство мест массового отдыха населения. |
| 3 | строительство детских площадок | Требуется модернизация, замена игровых элементов | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами | Создание условий для отдыха детей. |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта |  | Предложения по совершенствованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; |  | не требуется |
| 2. |  | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; |  | не требуется |
| 3. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  | не требуется |
| Образование |  |  |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) |  | не требуется |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); |  | не требуется |  |
| Культура |  |  |  |  |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» |  | не требуется |  |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» |  | не требуется |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  | не требуется |  |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  поселения на 2017-2023 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Искитимского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети "Интернет".